The Acceleration Agency

תהליך עבודה מלא + שאלון אפיון לקוח

מ-Discovery ועד Deployment

# חלק 1: ה-Workflow — 5 שלבי העבודה

כל פרויקט עובר 5 שלבים קבועים. הלקוח שותף רק בשלבים 1, 4 ו-5. השאר — הקסם קורה אצלך מאחורי הקלעים.

| 01 | Discovery & Architecture שלב הפיצוח והאפיון - שיחת וידאו קצרה עם השאלון המלא (ראו חלק 2) - מסמך אפיון חד-עמודי: מה בונים, פיצ'רים מרכזיים, לוח זמנים - הצעת מחיר מסודרת נשלחת תוך 24 שעות מסיום השיחה - הלקוח מאשר ורק אז הפרויקט מתחיל |
| --- | --- |

| 02 | UI/UX & Wireframing שלב העיצוב והמבנה - אם הלקוח מגיע עם עיצוב ממעצב — מדלגים ישר לשלב 3 - אם נדרש עיצוב: סקיצה ראשונית (צילומי מסך / השראות / מבנה בסיסי) - מטרה: לוודא שאתם באותו ראש לפני שמתחילים לפתח - סבב תיקוני עיצוב אחד בלבד — לא שינויי כיוון באמצע פיתוח |
| --- | --- |

| 03 | AI-Driven Development שלב הפיתוח המואץ — הקסם שלך - רתימת Claude Code, Terminal וסביבת הפיתוח לבניית הפרויקט - קוד, לוגיקה, אנימציות ואוטומציות — הכל נבנה כאן - הלקוח לא שותף לשלב הזה — את פשוט בונה - Vercel / Netlify לדפלוי זמני ומהיר לאורך הפיתוח |
| --- | --- |

| 04 | QA & Feedback שלב הבדיקות וסבב התיקונים - לינק זמני (Vercel / Netlify) נשלח ללקוח לבדיקה - הלקוח בודק במובייל ובדסקטופ ומעביר סבב תיקונים אחד מרוכז - סבב תיקונים אחד בלבד — זה חלק מהסכם העבודה - שינויים מחוץ לסקופ המקורי = הצעת מחיר נפרדת |
| --- | --- |

| 05 | Deployment & Handoff השקה ומסירה - חיבור הדומיין של הלקוח לפרויקט הסופי - העלאת האתר / אפליקציה לאוויר ובדיקת תקינות - חיבור כל האוטומציות הסופיות (CRM, גוגל שיטס, מיילים וכו') - מסמך מסירה קצר: מה נבנה, איך לגשת, מה לעשות אם משהו לא עובד |
| --- | --- |

# חלק 2: שאלון האפיון המלא

חלקי את השאלות בשיחה לשלוש קבוצות. אל תשאלי את כולן ברצף — הקשיבי לתשובות ותני לשיחה לזרום.

A קבוצה א' — הביזנס: מבינים את המטרה

מה המטרה הכי גדולה של הפרויקט הזה? לגרום לאנשים להשאיר פרטים? לקנות מוצר? לנהל תהליך פנימי בעסק? התשובה קובעת מה בונים.

מי קהל היעד ואיזו תחושה אתה רוצה שיקבל כשנכנסים לקישור? עיצוב פרימיום עם אנימציות ווידאו, או ממשק נקי, פונקציונלי ומהיר? עוזר להגדיר את שפת העיצוב.

B קבוצה ב' — הלוגיקה והמוצר: מבינים מה לבנות

מה הלקוח / המשתמש צריך להיות מסוגל לעשות? רק קורא + משאיר פרטים = Landing Page. נרשם, רואה דאשבורד, מזין נתונים = Web App / אפליקציה.

איזה מידע אתה צריך לאסוף, ולאן הנתונים אמורים ללכת? קריטי לאוטומציות. בסיס נתונים מאובטח? CRM? גוגל שיטס? כל תשובה = ארכיטקטורה שונה.

C קבוצה ג' — מאחורי הקלעים: מבינים את האוטומציות

איזה תהליך ידני לוקח לך הכי הרבה זמן ואת רוצה שיקרה לבד? זו הדלת לאוטומציה. 'שולח מיילים ידנית' = אוטומציה שנמכרת כ-add-on. תקשיבי לתשובה הזאת.

## טיפ של אלופות — סיום השיחה

אחרי שאספת את התשובות — לא נותנת פתרון טכני בשיחה. אומרת: 'יש לי תמונה ברורה. אני הולכת לעשות חשיבה על הארכיטקטורה הכי נכונה עבורך ומחר אשלח הצעה מסודרת עם לוח זמנים ותמחור.' — זה מציג אותך כמקצועית רצינית, נותן לך זמן לתכנן עם Claude, ומוריד לחץ מהשיחה.

# חלק 3: תוצרים לכל שלב — סיכום מהיר

| שלב | מה הלקוח מקבל | מה את עושה מאחורי הקלעים |
| --- | --- | --- |
| 01 Discovery | מסמך אפיון חד-עמודי + הצעת מחיר | שיחת גילוי + תכנון ארכיטקטורה עם Claude |
| 02 Design | סקיצה / wireframe לאישור | Figma / Canva / Claude לסקיצה מהירה |
| 03 Dev | אין — עובדת | Claude Code + Terminal + Vercel |
| 04 QA | לינק זמני לבדיקה + סבב תיקונים | תיקונים, אופטימיזציה, QA |
| 05 Launch | אתר / אפליקציה + מסמך מסירה | דומיין, דפלוי, אוטומציות סופיות |

זכרי: הלקוח רואה שלבים 1, 4 ו-5 בלבד. שלבים 2-3 הם הקסם שלך — לא צריך להסביר איך, רק להביא תוצאה.